**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

***муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 2 г .Сольцы»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации** |
| 1 | Проведение обследований здания школы, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внесение изменений в паспорта доступности | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | Директор Алексеева Т.Н., зам.директора по хоз. части Епифанова И.В. | до 25.08.2015 года  | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2 | Определение ответственных лиц, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях района. | Приказ по школе № 67 от 20.08 15 г. | Директор Алексеева Т.Н. | 2016 г. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 3 | Внесение изменений в паспорта доступности *после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования)*. | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | Директор Алексеева Т.Н., зам.директора по хоз. части Епифанова И.В. | по мере проведения работ |  |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:* Изготовление и монтаж пандуса.
* Заливка стяжки.
* Изготовление и монтаж двери.
* Изготовление и монтаж дополнительного пандуса внутри помещения.
* Увеличение дверных проемов
 |  | Директор Алексеева Т.Н., зам.директора по хоз. части Епифанова И.В. | При наличии финансовых средств 2016 год | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для по­этапного выполнения работ в целях создания доступности для инвалидов |  | Директор Алексеева Т.Н., главный бухгалтер Винокурова Т.А. | 2016 год2017 год | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 1 | Организация оказания образовательных услуг дистанционно и на дому инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению) по заявлению. | Приказы ОО. |  Зам. директора по УВР Гончарова Е.О., Александрова В.Н. | 2016-2020 годы | Создание доступности образовательных услуг |
| 2 | Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  | Отв. за сайт ОО Ланцова О.Ф. | 2016 год | Возможность получения образовательных услуг дистанционно для инвалидов по зрению |
|  |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 1.  | Организация повышения квалификации педагогических работников работающих с детьми – инвалидами и детьми ОВЗ | Заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников. | Директор Алексеева Т.Н., Зам. директора по УВР Гончарова Е.О., Александрова В.Н. | 2016-2020 годы | Повышение качества знаний педагогов, работающих с инвалидами и детьми с ОВЗ  |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Алексеева

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

*комитета образования. молодежной политики и спорта Администрации Солецкого муниципального района*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями**
 |
| 1 | Проведение обследований действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внесение изменений в паспорта доступности | Приказ комитета образования, молодежной политики и спорта Администрации Солецкого муниципального района ( далее КОМПиС) № 132 от 08.07.2015 | Специалисты КОМПиС Руководители образовательных учреждений (далее ОУ), учреждения молодежной политики | до 25.08.2015 года  | Анализ состояния условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2 | Внесение изменений в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования). | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | Руководители ОУ | по мере проведения обследования | Актуализация паспортов доступности |
| 4 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для по­этапного выполнения работ по адаптации приоритетных объек­тов в целях создания доступности для инвалидов | План организации работ по подготовке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий Администрации муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации муниципального района от 11.08.2015. №305-рг | Руководители ОУ |  | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов необходимых расходов |
| 5 | Установка знака доступности для отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетном образовательном учреждение - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» |  | Руководитель ОУ | 2016 год | Обозначение условий доступности объекта для ряда категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.  | Установка системы вызова персонала для инвалидов в образовательных организациях |  | Руководители ОУ | 2016 год  |  |
| 7 | Увеличение дверных проёмов, установка пандусов в:муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы», муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича д. Горки», муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №1 г.Сольцы»,муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №6 г.Сольцы»,муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение детский сад №8 г.Сольцы Новгородской области,муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №25 г.Сольцы»,муниципальном автономном учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»,муниципальном автономном учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» . |  | Руководители ОУ | 2016 - 2020 г.г. | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Определение ответственных лиц, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях района. | Приказ по ОУ | Руководители ОУ | 2016 г. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 9. | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных услуг |  | Специалисты КОМПиС | 2016г. | Закрепление в административных регламентах предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 1 | Организация оказания образовательных услуг дистанционно и на дому инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению) по заявлению родителей (законных представителей) | Приказы департамента,КОМПиСа,ОУ | КОМПиСруководители ОУ | По мере необходимости | Создание доступности образовательных услуг |
|  **III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 1.  | Организация повышения квалификации педагогических работников, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образовательных учреждений  |  | Руководители ОУ, | 2016-2020 годы | Повышение качества услуг, предоставляемых детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. |